}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Orlando Godoy - Miguel Román - Felipe Ríos - Bairon Campos |
| --- | --- |
| Rut | 21.056.013-0 - 21.456.707-5 - 21.055.913-2 - 20.882.875-4 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Centro Terapéutico - Dentro de Psyché |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Administración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos para asegurar la continuidad de sistemas. Propuestas de solución informática, analizando procesos conforme a los requerimientos organizacionales. Desarrollo de soluciones de software sistemáticas, asegurando el cumplimiento de objetivos. Construcción de modelos de datos escalables que apoyen los requerimientos de la organización. Programación de consultas y rutinas para manipular información de bases de datos. Resolución de vulnerabilidades sistémicas para asegurar el cumplimiento de normas de seguridad. Gestión de proyectos informáticos y propuestas para la toma de decisiones. |
| Competencias | Creación, consulta y programación de BBDD. Desarrollo Backend Desarrollo FrontEnd API Rest Metodología Ágil (SCRUM) |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto fue elegido porque es un área de interés en común con el equipo de trabajo, lo que conlleva a implementar conocimientos de desarrollo back y front, El proyecto a nivel de contexto está implementado para ser usado en Chile por normas legales de renta mensual de ciertos usuarios junto a leyes de privacidad, específicamente en un centro terapéutico ficticio el cual atiende de manera presencial. La situación afecta principalmente a pacientes en tratamiento psicológico, quienes ven comprometida la continuidad y calidad de su proceso terapéutico; a los psicólogos, que deben destinar tiempo a labores administrativas y carecen de herramientas analíticas adecuadas; y a los centros terapéuticos en general, cuyos procesos de gestión clínica resultan fragmentados e ineficientes. De manera indirecta, también impacta en las familias y redes de apoyo de los pacientes, dado que la adherencia terapéutica influye en su bienestar. El proyecto aporta valor al contexto clínico y social al centralizar la gestión psicológica en una plataforma segura, reduciendo la carga administrativa de los profesionales, mejorando la adherencia terapéutica de los pacientes y fortaleciendo la confidencialidad en la comunicación. Con ello se optimiza la calidad del tratamiento, se profesionalizan los procesos en los centros y se promueve un acceso más eficiente y confiable a la atención en salud mental. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto Dentro de Psyche busca desarrollar una plataforma web integral para centros terapéuticos que optimice la gestión clínica y administrativa, mejorando la adherencia y continuidad del tratamiento psicológico. La solución consistirá en digitalizar fichas clínicas, automatizar recordatorios, facilitar una comunicación segura entre paciente y terapeuta y generar reportes analíticos sobre el progreso. Para ello se empleará una arquitectura basada en Node.js en el backend y React en el frontend, integrando control de acceso por roles, APIs de mensajería y herramientas visuales, garantizando escalabilidad, seguridad y confidencialidad en el manejo de datos clínicos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Dentro de Psyche se relaciona con el perfil de egreso de la carrera al aplicar competencias de análisis, diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a necesidades reales del entorno social. Requiere el uso de habilidades en programación web (Node.js y React), gestión de bases de datos, control de acceso seguro y uso de APIs, además de la capacidad de integrar criterios éticos y de confidencialidad en el manejo de información sensible. Estas competencias son esenciales para resolver la problemática detectada en los centros terapéuticos, ofreciendo una solución eficiente, escalable y alineada al bienestar social. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto Dentro de Psyche se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que me motiva el desarrollo de software y, en particular, la programación orientada al ámbito web. Este proyecto me permite aplicar y fortalecer conocimientos en tecnologías modernas como Node.js y React, además de enfrentar desafíos reales en seguridad, escalabilidad y experiencia de usuario. Al desarrollarlo, no solo refuerzo mis competencias técnicas, sino que también amplío mi experiencia en la creación de soluciones con impacto social, lo que contribuye de manera significativa a mi crecimiento profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto Dentro de Psyché es posible de desarrollar en el marco de la asignatura, ya que la duración del semestre permite organizar el trabajo en etapas y cumplir con los entregables mínimos esperados. Las horas asignadas a la asignatura son suficientes para dedicar un tiempo regular al análisis, diseño, programación y pruebas, siempre que se gestione de manera adecuada mediante planificación semanal y uso de metodologías ágiles como SCRUM. En cuanto a los materiales requeridos, el desarrollo se sustenta en herramientas gratuitas y de libre acceso, como Node.js, React, bases de datos SQL/NoSQL, GitHub para control de versiones y plataformas de comunicación online, por lo que no se necesitan recursos adicionales fuera de los disponibles para los estudiantes. Existen factores externos que facilitan el desarrollo, tales como la amplia documentación técnica disponible en línea, la existencia de comunidades activas de apoyo, la motivación personal por el área y la experiencia previa en programación web y gestión de datos. Estos elementos reducen la curva de aprendizaje y permiten avanzar con mayor seguridad en la implementación. Por otro lado, también se identifican factores que podrían dificultar el desarrollo, como la integración de múltiples módulos (gestión clínica, comunicación segura y reportes analíticos) dentro del tiempo establecido, así como la complejidad de aplicar buenas prácticas de seguridad y confidencialidad en el manejo de datos sensibles. Para mitigar estos riesgos, se priorizará la construcción de un producto mínimo viable (MVP) que garantice las funciones esenciales, dejando las mejoras y optimizaciones para etapas posteriores, además de apoyarse en bibliotecas especializadas y estándares reconocidos en seguridad. En conclusión, el proyecto resulta factible dentro del semestre, ya que cuenta con los recursos, el tiempo y la planificación necesarios. Los posibles obstáculos pueden ser gestionados mediante una adecuada organización, priorización de tareas y el uso de herramientas y prácticas ágiles que aseguren la entrega de una solución funcional y pertinente al contexto planteado. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web integral para la gestión clínica y administrativa de un centro terapéutico, que optimice la adherencia y continuidad del tratamiento psicológico mediante soluciones seguras, escalables y confiables. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Digitalizar y gestionar fichas clínicas de pacientes de forma segura. - Crear la aplicación bajo el tipo de modelo PWA - Implementar un sistema de recordatorios automáticos de citas y tareas terapéuticas. - Facilitar la comunicación segura entre pacientes y psicólogos a través de mensajería interna. - Generar reportes analíticos que respalden la toma de decisiones clínicas y administrativas. - Diseñar e implementar el backend con Node.js y el frontend con React, garantizando escalabilidad y usabilidad. - Asegurar la confidencialidad de los datos mediante controles de acceso por roles y medidas de seguridad. - Aplicar metodologías ágiles (SCRUM) para planificar, desarrollar y evaluar los avances del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto Dentro de Psyché será desarrollado bajo la metodología ágil SCRUM, que permite organizar el trabajo en iteraciones cortas (sprints), priorizar funcionalidades críticas y entregar avances medibles de forma incremental. Esta metodología se adapta a la complejidad del proyecto y a la necesidad de ir validando continuamente las funcionalidades implementadas. SCRUM se aplicará en sprints de dos semanas, en los cuales se planificarán, desarrollarán y evaluarán módulos específicos de la plataforma. Al final de cada sprint se entregará un incremento funcional que acerque el sistema al producto final. Etapas de trabajo - Planificación inicial - Definir el alcance del proyecto y priorizar funcionalidades esenciales. - Crear el backlog del producto con tareas organizadas por prioridad. - Diseño de la solución - Elaborar diagramas de arquitectura, entidad-relación y flujos de interacción. - Diseñar mockups de la interfaz de usuario. - Desarrollo incremental - Implementar backend en Node.js y frontend en React. - Integrar base de datos y desarrollar las APIs necesarias. - Construir módulos prioritarios: gestión de fichas clínicas, recordatorios automáticos y comunicación segura. - Pruebas y validación - Ejecutar pruebas unitarias, funcionales e integración. - Validar medidas de seguridad, confidencialidad y control de acceso por roles. - Corregir errores y optimizar el rendimiento. - Entrega y documentación - Entregar un producto mínimo viable (MVP) con funcionalidades clave. - Documentar procesos técnicos y manual de usuario. - Proyección futura (Ciencia de Datos y Machine Learning) - Implementar módulos de ciencia de datos para la explotación analítica de la información. - Aplicar algoritmos de machine learning que permitan detectar patrones de comportamiento terapéutico y generar predicciones (ej. adherencia a tratamientos, estimaciones de asistencia). - Desarrollar dashboards interactivos para la visualización de métricas en tiempo real (progreso de pacientes, carga de trabajo de psicólogos, indicadores de gestión). - Integrar reportes automáticos para la toma de decisiones clínicas y administrativas. Funciones y responsabilidades del equipo - Scrum Master: Facilitar la metodología, coordinar reuniones y velar por el cumplimiento de los tiempos. - Product Owner: Representar la visión del proyecto, priorizar el backlog y validar entregables. - Equipo de desarrollo: Encargado de la implementación técnica. - Backend: Lógica de negocio y APIs (Node.js). - Frontend: Interfaz y experiencia de usuario (React). - Base de datos: Modelado, consultas y rutinas. - Seguridad: Controles de acceso y resolución de vulnerabilidades. - Ciencia de datos: Análisis de información, creación de dashboards y futura aplicación de modelos de machine learning.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Análisis del Caso | Análisis Del Caso | Documento Inicial, solicitado para desarrollar durante el semestre, fue el que como equipo notamos la idea de desarrollo y su justificación |
| Final | Fundamentos del Caso | Fundamentos del Proyecto de Título: Sistema de Gestión Centro Terapéutico | Fundamentos y bases tanto teóricas como tecnológicas |
| Avance | Requerimientos | Planilla de Requerimientos final (1).xlsx | Se hizo los primeros requerimientos que se extendieron hasta 80, sin embargo son cantidades que irán en aumento, por lo que no está finalizado |
| Final | Visión del Proyecto y 4 Pilares | Visión del Proyecto y 4 Pilares | Explicación de alcances del proyecto y pilares organizacionales del mismo |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos … | Implementar login y control de acceso | Desarrollo de módulo de autenticación (login, roles, recuperación de contraseña, cifrado). | Node.js, React, DB, librerías de seguridad | 3 semanas | Orlando Godoy | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo | Modelado y creación de BD | Construcción del modelo de datos para fichas clínicas, usuarios, sesiones y reportes. | PostgreSQL, Data Modeler, Mermaid Chart | 2 semanas | Bairon Campos |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Módulo de Gestión Clínica | Digitalización de fichas, recordatorios automáticos, reportes clínicos en PDF. | Node.js, React, librerías PDF, Web sockets | 4 semanas | Orlando Godoy |  |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Consultas y reportes | Desarrollo de consultas SQL y reportes clínicos/administrativos. | PostgreSQL, Node.js | 2 semanas | Felipe Rios |  |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Validación de módulos | Pruebas unitarias, integración y validación de seguridad. | Script de pruebas en JavaScript | 2 semanas | Miguel Roman |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Seguimiento SCRUM | Organización de sprints, backlog, reuniones de avance. | Trello | Durante todo el proyecto | Miguel Roman |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación inicial del proyecto, backlog y asignación de roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de base de datos y arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de ambientes y control de acceso por rol (login básico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de login completo y recuperación de contraseña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifrado de datos sensibles y pruebas iniciales de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de módulo de gestión clínica (fichas digitales de pacientes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de sesiones clínicas y consultas básicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de reportes clínicos en PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de módulo de notificaciones automáticas (citas, tareas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de chat interno psicólogo–paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de notificaciones por correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel de administración con estadísticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de consultas avanzadas y reportes administrativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimización de BD y rutinas de consultas, cierre de integración parcial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.